| **Reunião** | |
| --- | --- |
| **Data** | **Local** |
| 07/05/2024 | Unisociesc |

# Participantes

Daniel victor da Rosa

Gabriel Tochetto

João Victor Carmindo

# Objetivos

Mitigar os riscos 1 e 5

1:Segurança de Dados: Como lidamos com documentos sensíveis, há um risco significativo de violação de dados se as medidas de segurança não forem robustas o suficiente. Isso inclui proteção contra ataques cibernéticos aos servidores onde os documentos digitais são armazenados.

5:Integridade dos Documentos: Existe o risco de corrupção de documentos durante o processo de digitalização ou armazenamento(integridade fisica), especialmente se não houver um sistema de backup adequado em vigor.

# Tópicos discutidos

Melhoria na digitalização, segurança, Armazenamento e treinamento de movimentação de Documentos

# Ações a serem tomadas

| **Ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| --- | --- | --- |
| Aquisição do Scanner de Rede Avision AD345GFWN | Daniel Victor da Rosa | 10/05/2024 |
| Aquisição do antivírus e cloud google workspace | Gabriel Tochetto | 08/05/2024 |
| Desenvolvimento do treinamento de movimentação de Documentos | Joao Victor | 15/05/2024 |

# Próxima reunião do projeto

14/05/2024

# Informações adicionais

| **Aprovações** | | |
| --- | --- | --- |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Daniel Victor da Rosa | Daniel victor da Rosa |
|  |  |  |