| **Controle de Versões** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 07/05/2024 | Gabriel Tochetto |  |
|  |  |  |  |

| Solicitante | Gabriel Tochetto | Prioridade  [0-Maior prioridade...5-Menor] | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

# Descrição sumária

Para que não aconteça os imprevistos de ataque cibernético, a empresa deve investir em um bom antivírus, um dos mais usados, e com um valor acessível é o antivírus da McAffe, sendo um ótimo custo benefício, e de maior importância, um cloud para manter sempre salvo as informações, que foi definido pelo grupo o Google Workspace, sendo um dos mais consolidados no mercado, e com valores muito acessíveis, se tornando uma opção barata e muito útil para a empresa, e não ocorrer perdas maiores em casos de violação e exclusão dos dados.

Os requisitos devem ser a funcionalidade e a integração com o site.

As características de um bom antivírus são, uma interface amigável, varredura agendada, proteção em diferentes dispositivos e recursos de segurança, além de um baixo consumo de recursos.

Já para o cloud, otimizar a utilização dos recursos de forma automática, autoatendimento sob demanda, segurança do cloud.

# Justificativa

A mudança é necessária para evitar que os nossos clientes sofram com a perda de documentos, que irão gerar, automaticamente, uma quebra de confiança, gerando um maior prejuízo para a empresa e um prejuízo ainda maior para os clientes por ter perdido dinheiro e tempo com essa documentação.

# Classificação de impacto no projeto

[A ser preenchido pela área solicitada ou GP conforme workflow definido no plano de gerenciamento de projetos. ]

| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| --- | --- |
| Esforço Estimado (Horas) | Uma semana - 45 horas |
| Custo Estimado (R$) | 50.000,00 |
| Impacto no Prazo (Dias) | 10 dias |

| **Aprovações** | | |
| --- | --- | --- |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Daniel Victor da Rosa | 07/05/24 |